|  |  |
| --- | --- |
|  | Gabriel Lopardo |
| 31 de octubre de 2017 | Cotización y plan de trabajo para interface Simphony – Softland |
|  | Cliente: Netgroup Chile  Contramaestre Micalvi 75, Ñuñoa, Santiago de Chile  A continuación se detalla el plan de trabajo por el desarrollo solicitado   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tarea a realizar | Cantidad de días | Precio (UF) | | Armado de documentación | 0, 5 | - | | Desarrollo de un exportador manual para extracción de datos de Simphony. | 5 | - | | Pruebas y correcciones | 0,5 | - | | Documentación | 0,5 | - | | TOTAL | **6,5** | **20** |   Se abona 100% al finalizar, contra entrega de códigos y documentación, a la cotización de la UF al día del pago.  Cualquier comentario, duda o consulta quedo a su completa disposición.  Saludo atentamente,  Gabriel Lopardo.- |